|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN | | | **ERGEBNISPROTOKOLL**  **ZUR BESPRECHUNG** | | | Eingangs-  vermerke | | |
| Teilnehmer und | | | Veranstalter | | |  | | |
| Unterrichtete | | | Automated Factory Storage System | | |  | | |
|  | | | Protokollführer | | |  | | |
|  | | | Benedikt Simbürger | | |  | | |
|  | | | Projektbetreuer | | | Erstellungsdatum: 2025-3-11 | | |
| 14.3.2025 | | | Dipl.-Ing. Christian Sallinger | | |  | | |
| am Tag, Datum Ort/Raum | | | | | | | | |
|  | | |  | | | HTL-Mössingerstraße | | |
| **Thema:** | | | | | | | | |
| **Projektstatusgespräch**  Projektname: Automated Factory Storage System | | | | | | | | |
| **Teilnehmer (alphabetisch)** | | | | **Unterrichtete (alphabetisch)** | | | | |
| Name | | Klasse, Standort | | Name | | | Klasse, Standort | |
| Hr.ne ben | Dipl.-Ing. Christian Sallinger | Klagenfurt | |  |  | |  | |
| Hr. | Benedikt Simbürger | 5AHET, Klagenfurt | |  |  | |  | |
| Hr. | Vincent Sonvilla | 5AHET, Klagenfurt | |  |  | |  | |
| Fr. | Elena Widmann | 5AHET, Klagenfurt | |  |  | |  | |
| Hr. | Nikolaj Voglauer | 5AHET, Klagenfurt | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | **Erledigung von, Termin** | |
| **Inhalte der IV.Iteration:**   * Status Verkabelung * Projektfortschritt * Besprechung wegen Übergabe des Projektes * Diplomarbeit   **Projektstatus:**   * WMS fertig * SPS-Programm in Fertigstellung * E-Plan überarbeitete Version * ASI-Einbindung * Schaltschrankmodule fertig   **Weitere Schritte:**   * Diplomarbeit fertig schreiben * Übergabe des Projekts vorbereiten * Verkabelung fertigstellen * Synchronisation der Schrittmotoren austesten | | | | | | | | |  | |

Datum 14.03.2025 gez. Benedikt Simbürger